ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| ассистент |  |  |  | Д.Д. Савельева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

# ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБЛАЧНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ KAITEN

### по курсу: Информатика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4621 |  |  |  | С.Г. Трофимова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2026

Цель работы: получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Перед началом работы была выбрана предметная область проекта - разработка веб-приложения для клуба настольного тенниса. В рамках проекта рассматривается создание веб-системы, предназначенной для поддержки деятельности клуба и взаимодействия пользователей с его сервисами. При разработке необходимо определить требования к системе, спроектировать пользовательский интерфейс и структуру базы данных, реализовать программную часть приложения и провести её тестирование.

Для организации процесса разработки была выбрана методология Kanban, основанная на визуальном представлении задач и их последовательном перемещении между этапами выполнения.

Были определены основные этапы разработки веб-приложения:

- Анализ предметной области и сайтов-конкурентов.

- Сбор и формирование требований к веб-приложению.

- Проектирование интерфейса и базы данных.

- Разработка веб-приложения.

- Тестирование веб-приложения.

- Внедрение и сопровождение.

Порядок выполнения работы:

Для организации работы над проектом была использована облачная система управления проектами Kaiten.

На начальном этапе был выполнен вход в систему Kaiten и открыт стандартный рабочий интерфейс сервиса.

Рисунок  1 - Рабочий интерфейс системы Kaiten после входа

Далее в системе Kaiten было создано отдельное пространство для проекта веб-приложения клуба настольного тенниса.

Рисунок  2 - Создание пространства проекта

После создания пространство проекта появилось в дереве рабочих пространств Kaiten и стало доступно для дальнейшей настройки.

Рисунок  3 - Созданное пространство проекта

В созданном пространстве был выбран тип «Простая доска», содержащий три основных списка задач.

Рисунок  4 - Выбор типа «Простая доска»

После создания доски были сформированы списки для отображения этапов выполнения задач проекта.

Рисунок  5 - Доска проекта с основными списками

Для добавления этапов разработки использована команда создания карточки в списке «Запланированные».

Рисунок  6 - Создание карточки задачи

В список «Запланированные» были добавлены шесть карточек, соответствующих основным этапам разработки веб-приложения.

Рисунок  7 - Карточки основных этапов разработки

Карточки были упорядочены в соответствии с последовательностью выполнения этапов разработки.

Рисунок  8 - Упорядоченные карточки проекта

Для детализации первого этапа была открыта карточка «Анализ предметной области и сайтов-конкурентов».

Рисунок  9 - Открытие карточки «Анализ предметной области и сайтов-конкурентов»

Через меню добавления полей были выбраны необходимые атрибуты карточки: срок, метка, чек-лист, файл и Timeline.

Рисунок  10 - Меню добавления атрибутов карточки

Для карточки был установлен срок завершения задачи.

Рисунок  11 - Установка срока выполнения задачи

В поле Timeline были заданы планируемые дата и время начала и окончания работы над задачей.

Рисунок  12 - Настройка временного диапазона задачи в Timeline

Для детализации этапа анализа был создан чек-лист из пяти подзадач.

Рисунок  13 - Чек-лист задачи анализа

В карточке был назначен ответственный за выполнение задачи.

Рисунок  14 - Назначение ответственного за задачу

В качестве дополнительного артефакта к карточке был прикреплен файл со скриншотом сайта-конкурента.

Рисунок  15 - Файл, прикрепленный к карточке анализа

Для визуальной классификации задачи была добавлена метка «Анализ», также отображены настроенные срок и Timeline.

Рисунок  16 - Основные атрибуты карточки анализа

Во второй карточке было добавлено описание этапа сбора и формирования требований к веб-приложению.

Рисунок  17 - Описание карточки «Сбор и формирование требований к веб-приложению»

Карточка формирования требований была дополнена сроками, меткой, ответственным и чек-листом.

Рисунок  18 - Атрибуты карточки формирования требований

Для этапа проектирования были заданы сроки, описание, метка, ответственный и прикреплена схема базы данных.

Рисунок  19 - Атрибуты карточки «Проектирование интерфейса и базы данных»

Для этапа непосредственной разработки веб-приложения были установлены срок, Timeline, метка и ответственный.

Рисунок  20 - Атрибуты карточки «Разработка веб-приложения»

Аналогичным образом были настроены атрибуты задачи тестирования веб-приложения.

Рисунок  21 - Атрибуты карточки «Тестирование веб-приложения»

Для завершающего этапа проекта были установлены сроки и основные атрибуты карточки «Внедрение и сопровождение».

Рисунок  22 - Атрибуты карточки «Внедрение и сопровождение»

После настройки всех задач был проверен общий вид доски: все шесть карточек отображаются в рабочем пространстве проекта.

Рисунок  23 - Общий вид доски со всеми задачами проекта

Для демонстрации принципа Kanban карточка текущей задачи была перемещена в список «В работе».

Рисунок  24 - Перемещение задачи в список «В работе»

Для проверки планируемых сроков использован режим Timeline, который отображает задачи в виде таблицы и временной шкалы.

Рисунок  25 - Представление задач проекта в режиме Timeline

Дополнительно был открыт табличный вид, в котором отображаются все задачи проекта и их основные атрибуты.

Рисунок  26 - Табличное представление задач проекта

Вывод: в ходе лабораторной работы были получены практические навыки организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten. Было создано пространство проекта и доска, сформированы шесть карточек, соответствующих основным этапам разработки веб-приложения для клуба настольного тенниса. Для карточек были настроены сроки и Timeline, назначены ответственные, добавлены метки, чек-листы, описания и файлы. Система управления проектами позволяет визуализировать этапы работы, контролировать состояние и сроки задач, а также представлять информацию о проекте в разных форматах. В работе были рассмотрены отчеты в режиме Timeline и в табличном виде, что позволяет контролировать планируемые даты начала и завершения задач и получать сводное представление по проекту. В процессе выполнения работы возникла необходимость согласовать значения поля «Срок» и временных диапазонов Timeline; после корректировки дат все задачи стали последовательно отображаться на временной шкале. Таким образом, цель работы достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Методические рекомендации к лабораторной работе «Организация процесса разработки программного обеспечения в облачной системе управления проектами Kaiten». – Санкт-Петербург, 2026. – 27 с.

- Kaiten: сервис для управления проектами, задачами, командой и бизнесом: официальный сайт. – Электронный ресурс. – URL: https://kaiten.ru/ (дата обращения: 17.09.2026).

- База знаний Kaiten: официальная справочная система. – Электронный ресурс. – URL: https://faq-ru.kaiten.site/ (дата обращения: 17.09.2026).

- Вид пространства Timeline – Таймлайн // База знаний Kaiten. – Электронный ресурс. – URL: https://faq-ru.kaiten.site/vid-prostranstva-timeline-taymlayn (дата обращения: 17.09.2026).